Bijlage 12

Notitie over de hogere huurkosten en de beperking van de onderverhuurmogelijkheid

- Verklaring hogere huurkosten van de nieuwe archiefbewaarplaats

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, vallen de huurkosten voor de nieuwe archiefbewaarplaats structureel hoger uit dan is geraamd in 2007 en 2009 (Notities van F. van Dijk Consultancy: Huurprijsbepaling t.b.v. investeringsbesluit nieuwbouw voor Streekarchivariaat ‘Kromme-Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug’ d.d. 11-5-2007 en Voorbeeldberekening huursom d.d. 19-3-2009). Dit is in februari 2012 duidelijk geworden nadat het bouwproject financieel was afgewikkeld en de tarieven van de onderhoudsovereenkomsten en overige diensten (Servicekosten) en de bedragen van de jaarlijkse stortingen voor vervangingsinvesteringen en periodiek onderhoud (Exploitatiekosten) bekend waren.

| # Huur nieuwbouw | Raming uit 2007/2009 | Werkelijke kosten vanaf 2011 | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapitaallasten | € 57.550 | € 51.218 | - € 6.332 |
| Exploitatiekosten | € 7.000 | € 11.783 | + € 4.783 |
| Servicekosten (leveringen en diensten) | € 13.500 | € 18.671 | + € 5.171 |
| Totale huur kosten | € 78.050 | € 81.672 | + € 3.622 |

De specificatie van de huuronderdelen Exploitatiekosten en Servicekosten (leveringen en diensten) is te vinden in de twee bijlagen bij deze notitie.

De lagere kapitaallasten ten opzichte van de raming uit 2007 worden veroorzaakt door de daling van de gehanteerde rekenrente van 5% naar 4,5%.

De hogere exploitatiekosten worden veroorzaakt doordat er destijds (voorafgaand aan de aanbesteding van het bouwproject) te lage ramingen zijn gemaakt voor enkele onderdelen. Het meest opvallend is hierbij het investeringsbedrag voor de technische installaties van de firma Kuijpers. Geraamd was een bedrag van

€ 53.500 met een vervangingscyclus van 20 jaar. In werkelijkheid is dit nu geworden: een investeringsbedrag van € 127.314 met een vervangingscyclus van 15 jaar. Hierdoor is de jaarlijkse bijdrage van het RHC voor dit exploitatieonderdeel gestegen van € 2.675 naar € 8.448.

Ook de verschillen in de servicekosten worden veroorzaakt doordat de ramingen uit 2007/2009 lager waren dan de werkelijke kosten zoals die nu, na de bouw, bekend zijn geworden. De meest in het oog springende onderdelen zijn de schoonmaakkosten (raming € 1287 / werkelijkheid € 1850) en de onderhoudskosten voor de W & E installatie (raming € 4.800 / werkelijkheid € 7.080).

Zoals bekend, verhuurt de gemeente Wijk bij Duurstede de nieuwe archiefbewaarplaats aan het RHC Zuidoost Utrecht met ingang van 17 mei 2011 tegen een kostendekkende huur voor een periode van 40 jaar. De kapitaallasten worden jaarlijks niet geïndexeerd, de exploitatiekosten en servicekosten wel.

In de Huurovereenkomst met bijlagen uit februari 2012 zijn alle zaken die de huur betreffen geregeld, inclusief het vervallen van de huidige kapitaallasten na 16 mei 2051.

# - Beperking van de onderverhuurmogelijkheid voor het RHC

In de Huurovereenkomst is onder artikel 2.3 opgenomen dat het RHC de archiefbewaarplaats aan derden in onderhuur of gebruik mag afstaan mits dat gebruik ‘passend’ is.

Naar aanleiding van het concrete verzoek van de gemeente Zeist eerder dit jaar om tijdelijk ruimte te huren in de nieuwe archiefbewaarplaats, is recent door de afdeling financiën van de gemeente Wijk bij Duurstede onderzocht of dit tot complicaties zou kunnen leiden in verband met de BTW-terugvordering over de bouwsom.

Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Zoals het er nu naar uitziet, mag het RHC de eerste tien jaar hooguit 10% van de totale opslagcapaciteit beschikbaar stellen aan derden. In het geval van Zeist ging het om ruim 27% (1500 strekkende meter archief). Volgens de geraadpleegde fiscalist had dit zeker tot problemen met de belastinginspecteur geleid. Omdat de gemeente Zeist uiteindelijk niet voor het RHC maar voor Het Utrechts Archief gekozen heeft, is de onderhuurkwestie niet acuut.

Te overwegen is om de desbetreffende bepaling in de (nog niet getekende) Huurovereenkomst aan te passen. Anderzijds is de zaak nog niet tot op de bodem uitgezocht, mede met het oog op de daarmee gemoeide kosten voor verdere advisering door een fiscalist. Wanneer zich in de toekomst opnieuw een concreet geval voordoet, zou het wellicht de moeite lonen om hier nader onderzoek naar te laten doen.

M.A. van der Eerden-Vonk, 21 april 2012

. De keuze voor een aanzienlijk duurdere klimaatbeheersingsinstallatie voor de archiefbewaarplaats dan eerder was voorzien, is het gevolg van: de hoge kwaliteitseisen in het Programma van Eisen, de beperkte keuze aan leveranciers voor deze gespecialiseerde apparatuur en de tijdens de besteksfase gebleken slechte ervaring bij het RHC Vecht en Venen met de eerder voorziene, veel goedkopere, technische installaties. Op advies van de Grontmij is daarom voor een betere en duurdere installatie gekozen. Deze hogere investeringkosten zijn binnen het totale bouwbudget opgevangen, maar leiden natuurlijk wel tot structureel hogere exploitatie- en servicekosten.