**Bijlage 3**

**Memo over de stand van zaken met betrekking tot de**

**ontwikkeling van een e-Depotvoorziening**

**Plan e-Depotvoorziening 2015-2017**

In december 2014 is door het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht het *Plan e-Depotvoorziening 2015-2017* vastgesteld. Dit plan behelst een tweesporenbeleid dat moet uitmonden in een bestuursvoorstel in 2017 en de inrichting van een e-Depot in 2018.

**Spoor 1**

In spoor 1, de stuurgroep Project e-Depot, werken vier middelgrote Utrechtse archiefdiensten samen, waaronder het RHC. Dit spoor is ingericht in twee fasen. In de eerste fase wordt een kaderstelling en een logisch model voor een e-Depotvoorziening ontwikkeld en in de tweede fase volgt de concrete invulling en een programma van eisen. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van andere in ontwikkeling zijnde e-Depot-projecten, met name het project gemeenschappelijke e-Depotvoorziening Overijssel (AIDO).

Op 14 oktober 2015 is tijdens een informatiebijeenkomst e-Depot aan de gemeentebesturen van de bij deze archiefdiensten aangesloten 22 gemeenten, voorgesteld een samenwerkingsconvenant te sluiten om de krachten te bundelen teneinde een duurzame voorziening voor het informatiebeheer (e-Depot) te onderzoeken. Dit onderzoek is nodig om vast te stellen waar de gemeenten staan als het gaat om digitale archivering en welke scenario’s mogelijk zijn voor het realiseren van een duurzaam digitaal archief.

De doelstelling van de eerste fase van het Project e-Depot is het in 2016 verkrijgen van duidelijkheid over de mogelijkheden, wensen en uitvoerbare oplossingen (scenario’s) die er zijn om digitale overheidsinformatie duurzaam te kunnen bewaren en beheren binnen het werkgebied van de vier samenwerkende archiefdiensten. Deze fase van het project levert een eindrapport op met daarin:

* Per gemeente een nulmeting met de stand van zaken wat betreft digitaal werken;
* Functieprofielschetsen voor medewerkers informatievoorziening;
* Scenario’s voor digitale opslag, rekening houdend met de eisen en wensen van de gemeenten;
* Fit-gap analyse(s): in kaart brengen van de nog ontbrekende aspecten.

Het project zal worden uitgevoerd door externe onderzoekers. De totale kosten voor de eerste fase zijn geraamd op circa € 100.000. Deze kosten worden deels gedragen door de deelnemers aan het project (€ 75.000) en deels door een subsidie van Archief 2020.

In december 2015 zal aan de gemeenten het samenwerkingsconvenant ter ondertekening worden toegestuurd met als bijlage de projectomschrijving en de begroting voor het onderzoek.

De tweede fase van het Project E-depot in 2017 zal zich richten op tenminste twee zaken, het uitvoeren van een (of meer) pilot(s) gebaseerd op de opgestelde scenario’s en het faciliteren van een gefaseerde uitrol van de gewenste oplossing.

**Spoor 2**

Spoor 2, de projectgroep RHC Zuidoost Utrecht en documentaire informatievoorziening (DIV) plus informatie- en communicatietechnologie (ICT) van de zes gemeenten, is gericht op de praktische voorbereidingen om digitale informatie op een verantwoorde wijze te kunnen opnemen in een e-Depot. Dit spoor moet antwoord geven op vragen als: wat moet er in het e-Depot, hoe, op welke termijn en wat gaat dit kosten? De antwoorden zijn ook van belang voor het RHC, want naast de digitale informatie van de gemeenten kunnen in een e-Depot ook gedigitaliseerde archieven en collecties worden opgenomen.

In 2015 is een aantal stappen gezet om de informatiehuishouding in de gemeenten in kaart te brengen. In 2016 zal dit spoor verder worden uitgewerkt op basis van een gezamenlijk projectplan waarin concrete vervolgstappen worden benoemd, gekoppeld aan een tijdpad. Het voorstel is om de coördinatie te beleggen bij de archiefinspecteur van het RHC.

Tijdens de recente algemene ledenvergadering van de Kring van Utrechtse Archivarissen bleek dat het RHC met dit spoor de juiste werkwijze volgt en in vergelijking met andere archiefdiensten bepaald niet achterloopt op de voorbereidingen.

**Provinciaal e-Depot**

De provinciearchivaris, de heer F. Schoonheim, heeft op 19 november jl. tijdens de algemene ledenvergadering van de Kring van Utrechtse Archivarissen aangekondigd dat de provincie een actieve en subsidiërende rol wil vervullen in de ontwikkeling van een provinciaal e-Depot. Dit zal in 2016 worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met Het Utrechts Archief en de Kring van Utrechtse Archivarissen.

HM, 2-12-2015